|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TỈNH HÀ TĨNH** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /QĐ-UBND | *Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành**

**Dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu nhà Khám bệnh, Khoa Cấp cứu - Điều trị tích cực, Khoa Sản, Khoa Phẫu thuật và Hành chính tổng hợp**

**Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020;*

*Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu nhà Khám bệnh, Khoa Cấp cứu - Điều trị tích cực, Khoa Sản, Khoa Phẫu thuật và Hành chính tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân;*

*Theo Báo cáo kết quả thẩm tra và đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 4833/BC-STC ngày 24/10/2024 (trên cơ sở đề nghị của Ban QLDA đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 36/TTr-DDCN ngày 03/4/2024 kèm theo hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành); báo cáo, giải trình của Ban QLDA đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh* *tại Văn bản số 545/CV-DDCN ngày 29/11/2024.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành**

- Tên Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Khu nhà Khám bệnh, Khoa Cấp cứu - Điều trị tích cực, Khoa Sản, Khoa Phẫu thuật và Hành chính tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân.

- Mã dự án: 7732935.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời gian khởi công: Ngày 23/12/2020

- Thời gian hoàn thành: Ngày 15/8/2023

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

1. Chi phí đầu tư

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nội dung | Tổng mức đầu tư | Giá trị quyết toán |
| **Tổng số** | **45.000.000.000** | **43.332.762.478** |
| Chi phí Xây dựng, thiết bị | 40.682.793.352 | 39.515.777.298 |
| Chi phí Quản lý dự án | 923.316.772 | 912.978.000 |
| Chi phí Tư vấn xây dựng | 2.956.658.746 | 2.519.970.180 |
| Chi phí khác | 389.432.321 | 384.037.000 |
| Chi phí dự phòng | 47.798.809 |  |

2. Vốn đầu tư

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Vốn đầu tư thực hiện | | | |
| Giá trị quyết toán | Số vốn đã giải ngân | Số vốn còn được giải ngân | Số vốn phải thu hồi |
| **Tổng cộng** | **45.000.000.000** | **43.332.762.478** | **42.831.710.000** | **555.352.478** | **54.300.000** |
| 1. Vốn NSNN | 45.000.000.000 | 43.332.762.478 | 42.831.710.000 | 555.352.478 | 54.300.000 |
| *- Vốn ngân sách cấp tỉnh* | *45.000.000.000* | *43.332.762.478* | *42.831.710.000* | *555.352.478* | *54.300.000* |
| 2. Vốn khác |  |  |  |  |  |

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý | | Giao đơn vị khác quản lý | |
| Giá trị  thực tế | Giá trị  quy đổi | Giá trị  thực tế | Giá trị  quy đổi |
|  | **Tổng số** |  |  | **43.332.762.478** |  |
| 1 | Tài sản dài hạn |  |  | 43.332.762.478 |  |
| 2 | Tài sản ngắn hạn |  |  |  |  |

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

**Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan**

1. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh.

- Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Số tiền** | **Ghi chú** |
|  | **Tổng số** | **43.332.762.478** |  |
| 1 | Vốn NSNN | 43.332.762.478 |  |
|  | *- Vốn ngân sách cấp tỉnh* | *43.332.762.478* |  |
| 2 | Vốn khác |  |  |

- Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

+ Tổng số nợ phải trả: 555.352.478đồng

+ Tổng số nợ phải thu: 54.300.000 đồng

*(Chi tiết công nợ có Phụ lục kèm theo)*

- Chịu trách nhiệm của Chủ đầu tư theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

2. Đơn vị tiếp nhận tài sản: Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân (nay là Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân)

Được phép ghi tăng giá trị tài sản: 43.332.762.478 đồng

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên đơn vị tiếp nhận tài sản** | **Tài sản dài hạn/cố định** | **Tài sản ngắn hạn** |
| 1 | Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân | 43.332.762.478 |  |

3. Trách nhiệm của đơn vị, cơ quan liên quan:

-Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh (cơ quan kiểm soát, thanh toán): Chịu trách nhiệm về việc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

- Sở Tài chính (cơ quan thẩm tra quyết toán): Chịu trách nhiệm về kết quả trực tiếp thẩm tra quyết toán trên cơ sở hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành do Chủ đầu tư cung cấp theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

4. Các nghiệp vụ khác:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan xử lý tất toán tài khoản Dự án.

- Chủ đầu tư tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí số vốn còn thiếu để thanh toán cho Dự án theo giá trị quyết toán được phê duyệt, đồng thời thu hồi số vốn đã thanh toán vượt của Công ty CP Điện máy Nam An nộp vào ngân sách tỉnh.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh, Ban QLDA đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư), Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (đơn vị tiếp nhận tài sản), UBND huyện Nghi Xuân và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như Điều 4;  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  - PCVP Trần Tuấn Nghĩa;  - Trung tâm Công báo - Tin học;  - Lưu: VT, VX1. | **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Lê Ngọc Châu** |
|  |  |